|  |  | РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ |
| --- | --- | --- |

Дорожная территориальная организация РОСПРОФЖЕЛ

на Куйбышевской железной дороге (Дорпрофжел)

Комитет Дорпрофжел

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| - 25.04.2011 г. | - г. Самара | № 04.05 |
| --- | --- | --- |

О подготовке хозяйства Куйбышевского филиала

ОАО "Федеральная пассажирская компания"

к летним пассажирским перевозкам

Хозяйственными руководителями и профсоюзными комитетами Куйбышевского филиала ОАО "Федеральная пассажирская компания" проводится определенная работа по подготовке к летним пассажирским перевозкам.

Распоряжением и.о. начальника филиала от 31.03.2011 г. № 26 утвержден План организационно–технических мероприятий по подготовке к летним пассажирским перевозкам. Образована рабочая группа по контролю за ходом подготовки филиала к летним пассажирским перевозкам.

Для осуществления контроля и проверки готовности пассажирских вагонов к работе в летний период закреплены руководители филиала за пассажирским вагонным депо Самара, вагонным участком Пенза, вагонным участком Пенза (Рузаевское направление), пассажирским вагонным депо Уфа, вагонным участком Ульяновск.

По состоянию на 07.04.2011 г. в филиале из 1133 пассажирских вагонов подготовлено всего 88, что составляет 7,8%. Подготовлено из 210 водозаправочных колонок 49 или 23%. Пассажирские вагоны ремнями безопасности для верхних полок укомплектованы на 90%.

Переходный запас узлов и деталей для парка пассажирских вагонов для бесперебойной работы в период массовых летних перевозок составляет: приводные ремни, термодатчики, хладоген, сальники, фильтры–осушители, аккумуляторные батареи, тормозные ремни, ТЭНы для кипятильников 50%.

Восстановление неисправных систем кондиционирования и вентиляции пассажирских вагонов выполнено на 13%.

Укомплектованность штата по основным профессиям на 07.04.11 г. составляет 98,37%, в том числе поездные электромеханики 96%, осмотрщики вагонов 98%, билетные кассиры 100%, проводники 97%.

В целях обеспечения квалифицированными кадрами (проводники) на период летних перевозок Ульяновский железнодорожный техникум готовит группу из 30 человек из числа студентов высших учебных заведений, также ведется подготовка в техникуме группы проводников за счет средств ФПК в количестве 20 человек.

В Пассажирском вагонном депо Самара к работе проводниками будут привлечены студенты СамГУПСа. Для руководства студенческими бригадами назначены опытные начальники поездов.

Обращаем внимание хозяйственных руководителей и комитетов Профсоюза на необходимость усиления работы по подготовке хозяйства к летним пассажирским перевозкам, особенно это касается укомплектования кадрами массовых профессий и организации их обучения и стажировки, обеспечения вновь принятых работников форменной одеждой.

Сложное положение продолжает оставаться с обеспечением условий труда в пассажирском хозяйстве ст. Ульяновск-1. Для резерва проводников необходимо произвести ремонт комнаты отдыха на вокзале ст. Ульяновск-1.

Длительное время не решается вопрос по стирке и химчистке спецодежды в вагонных участках Пенза - стирали в стиральной машине, смонтированной на ПТО Рузаевка, машина сломалась, стирка не производится.

Президиум комитета Дорпрофжел ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Хозяйственным руководителям, комитетам Профсоюза Куйбышевского филиала ОАО "Федеральная пассажирская компания" активизировать работу по подготовке к летним пассажирским перевозкам.

2. Предложить хозяйственным руководителям и комитетам Профсоюза Куйбышевского филиала ОАО "Федеральная пассажирская компания":

- продолжить работу по приведению штата работников массовых профессий в соответствие с отраслевыми нормативами;

- обеспечить выполнение в полном объёме и в установленные сроки мероприятий программы, предусмотренных при подготовке хозяйства к летним пассажирским перевозкам;

- обеспечить выполнение обязательств коллективных договоров по повышению эффективности работы предприятий, укреплению трудовой и технологической дисциплины;

- принять дополнительные меры по улучшению условий труда и производственного быта работникам вагонных участков Ульяновск, Пенза;

- создавать в коллективах обстановку нетерпимости как к нарушителям трудовой и производственной дисциплины, так и к допустившим или создавшим условия для нарушений;

- проводить собрания в структурных подразделениях с освещением положения дел по обеспечению и соблюдению требований безопасности труда. На примерах отражать отношение работников к собственной безопасности и должностным обязанностям;

- усилить контроль за соблюдением производственной дисциплины.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главного технического инспектора труда Профсоюза Кузьмина М.Н.

Председатель Дорпрофжел М.П. Миронов